| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/04/2025 | Pedro Pinheiro | Rascunho inicial |

# Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

Este plano descreve como o escopo do projeto será definido, validado, controlado e documentado, além de como a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) será criada. O objetivo é garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário — e somente o necessário — para seu sucesso.

# Método de gerenciamento do escopo

O escopo será gerenciado com base nas melhores práticas do PMBOK, com definição clara de entregas, critérios de aceitação, exclusões e validação contínua com os stakeholders. A EAP será usada para dividir o trabalho em partes gerenciáveis, facilitando o controle e a comunicação com as partes interessadas.

## Processos de Gerenciamento do Escopo

Coletar os Requisitos

Os requisitos foram coletados em reuniões com stakeholders, utilizando entrevistas, observação de processos e análise de documentos institucionais. As informações foram registradas na Especificação de Requisitos Funcionais.

Definir o Escopo

O escopo foi definido com base nos requisitos documentados, resultando na EAP e na Declaração do Escopo, contendo todas as entregas e funcionalidades previstas.

Criar a EAP

A EAP foi desenvolvida com base nas entregas principais do projeto, estruturando o trabalho em 6 grandes grupos (Iniciação, Planejamento, analise e modelagem, desenvolvimento, testes, implantação). Cada grupo foi subdividido em pacotes de trabalho.

Validar o Escopo

A validação será feita ao final de cada sprint, com reuniões com os stakeholders para demonstrar as entregas e obter aceite. Um termo de recebimento provisório/final será utilizado conforme cada fase.

Controlar o Escopo

Mudanças no escopo só serão aceitas mediante solicitação formal, avaliação de impacto e aprovação do Gerente do Projeto e do Usuário Master. O controle será contínuo, utilizando ferramentas como Jira/Trello e reuniões de revisão.

## Documentos padronizados de escopo

| Documento | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Plano de Gerenciamento do Escopo | Define o processo de gerenciamento do escopo do projeto | Scrum Master |
| Plano de Gerenciamento dos Requisitos | Documento complementar com detalhamento dos requisitos | Scrum Master |
| Declaração do Escopo do Projeto | Entregas e exclusões formais do projeto | Scrum Master |
| EAP e Dicionário da EAP | Estrutura analítica do projeto e detalhamento dos pacotes | Scrum Master |
| Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | Liga requisitos às entregas e validações | Scrum Master |

## Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente do Projeto | Garantir o cumprimento do escopo e aprovar mudanças com base em impacto. |
| Usuário Master (UESB) | Validar as entregas funcionais, acompanhar sprints e aprovar o escopo final. |
| Analista de Requisitos | Coletar, documentar e validar os requisitos com os usuários. |
| Desenvolvedores | Implementar funcionalidades conforme requisitos aprovados e descritos na EAP. |
| Testadores | Validar se os requisitos foram atendidos com base nos critérios de aceitação. |

## Premissas e Restrições

Premissas:

- Os usuários fornecerão feedback e validação de forma periódica.

- A equipe terá acesso aos sistemas e informações necessárias da UESB.

Restrições:

- O projeto deverá ser concluído em até 4 meses.

- A tecnologia adotada deverá ser compatível com as estruturas de TI da UESB.

## Ferramentas de Escopo

| Ferramenta | Descrição da Aplicação | Quando Aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de Discussão | Coleta e validação dos requisitos junto aos usuários | Início e ao longo do projeto | Analista de Requisitos |
| Protótipo (Figma) | Simular e validar interfaces com usuários | Fase de Prototipação | Desenvolvedores |
| EAP (draw.io) | Estrutura visual das entregas do projeto | Durante o planejamento | Gerente de Projeto |
| Trello | Acompanhamento de progresso das tarefas e pacotes | Desenvolvimento e testes | Equipe Técnica |

# Definir o escopo

O escopo será definido com base na EAP e nos documentos de requisitos, incluindo as seguintes entregas principais: sistema web responsivo com módulos de autenticação, reserva, manutenção, histórico, relatórios, notificações, além da documentação técnica e treinamentos.

# Criar a EAP

A EAP foi criada usando abordagem hierárquica top-down, partindo das fases do projeto e detalhando-as até os pacotes de trabalho. Ferramenta usada: Draw.io + Excel.

# Validar o escopo

As entregas serão validadas em reuniões quinzenais com o Usuário Master, sendo registradas em atas e formulários de aceite (entregas parciais e finais).

# Controlar o escopo

Toda alteração no escopo será registrada em planilha de controle e analisada em reuniões de equipe. Mudanças relevantes exigirão reavaliação do cronograma e aprovação formal.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |