| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 23/04/2025 | Pedro Pinheiro | Elaboração Inicial – primeiro rascunho |

- Sumário

2	Objetivo do Plano de gerenciamento dos requisitos	2

3	Gerenciamento dos requisitos	2

3.1	Processos de Requisitos	2

3.2	Documentos padronizados de requisitos	2

3.3	Responsabilidades dos requisitos da Equipe do Projeto	2

3.4	Ferramentas para gerenciar os requisitos	3

4	Processo de priorização dos requisitos	3

5	Processo de coleta dos requisitos	3

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos requisitos

O Plano de Gerenciamento dos Requisitos tem como objetivo documentar como os requisitos do Sistema de Gerenciamento de Espaços da UESB serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto.

Este plano é desenvolvido e aprovado na fase de planejamento e é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento do Projeto. Ele visa garantir que todas as necessidades das partes interessadas (professores, setores, gestores, alunos e equipe administrativa da UESB) sejam corretamente compreendidas, priorizadas e atendidas.

# Gerenciamento dos requisitos

Gerenciar os requisitos do projeto requer um Plano de gerenciamento dos requisitos aprovado englobando os principais processos dos requisitos definidos abaixo.

## Processos de Requisitos

Planejamento dos requisitos:

Será conduzido na fase inicial do projeto, com definição de ferramentas e métodos como entrevistas, observação e análise documental.

Rastreamento e relatórios:

A Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos será utilizada para garantir o acompanhamento de cada requisito, desde a origem até sua validação final.

Coleta dos requisitos:

Foram realizadas reuniões e entrevistas com os principais stakeholders da universidade, conforme registrado no Documento de Visão e nos Casos de Uso. Os requisitos são revisados em reuniões de sprint com validação contínua dos envolvidos.

Verificação de conformidade:

Os requisitos são validados por meio de Casos de Teste desenvolvidos com base nas funcionalidades descritas nos Casos de Uso, e executados em ambiente de testes.

## Documentos padronizados de requisitos

| Documento | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Plano de gerenciamento dos requisitos | O Plano de Gerenciamento dos requisitos tem como objetivo documentar como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto. | Letícia, Raiza, Pedro |
| Matriz de rastreabilidade dos requisitos | A Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos é uma tabela que liga os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto. A utilização de uma matriz de rastreabilidade ajuda a garantir que cada requisito adiciona valor de negócio através da sua ligação aos objetivos de negócio e aos objetivos do projeto. | Raiza, Pedro |
| Plano de Gerenciamento de Escopo | Esse documento tem como finalidade descrever o plano de gerenciamento de escopo, estabelecendo os meios pelo qual será definido o escopo, critérios de mudança de escopo e como será realizada a documentação do escopo. | Letícia, Raiza, Pedro |
| Especificação de Requisitos | Lista os requisitos funcionais e não funcionais, com prioridade e descrição detalhada. | Letícia, Raiza, Pedro |

## Responsabilidades dos requisitos da Equipe do Projeto

| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Coordenador do Projeto | Aprovar o plano de requisitos e validar entregas com stakeholders. |
| Scrum Master | Validar funcionalidades essenciais e participar das sessões de priorização. |
| Desenvolvedores | Implementar requisitos conforme os casos de uso e ERS. |
| Testadores | Desenvolver e executar os casos de teste para garantir conformidade dos requisitos. |
| Equipe de Design | Acompanhar requisitos de usabilidade e acessibilidade. |

## Ferramentas para gerenciar os requisitos

| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupos de whatsapp | Será usado para discutirmos sobre o projeto e um ambiente de fácil resposta em caso de duvidas. | Durante todo o projeto | Scrum Master |
| Google Drive | Armazenamento e compartilhamento dos documentos do projeto | Durante todo o projeto | Todos os membros |
| Astah | Elaboração de diagramas de requisitos e casos de uso | Durante modelagem de requisitos | Scrum Master |
| Trello | Controle de tarefas e rastreamento dos requisitos ao longo do projeto | Durante o desenvolvimento | Scrum Master |
| GitHub | Vinculação entre requisitos, commits e issues do código | Durante desenvolvimento e testes | Desenvolvedores |

# Processo de priorização dos requisitos

Os requisitos foram priorizados utilizando os critérios de valor para o negócio, impacto na operação da universidade e viabilidade técnica. A técnica utilizada foi baseada em Grupos de Discussão (entrevistas com coordenadores, professores e gestores), organizados e conduzidos pelo responsável técnico e representantes da UESB. A priorização foi documentada utilizando a matriz MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won’t have).

# Processo de coleta dos requisitos

Os requisitos foram coletados por meio de:

Entrevistas com stakeholders (coordenadores, professores, gestores e alunos).

Observações dos processos atuais de reserva e manutenção de espaços.

Análise de documentos institucionais sobre gestão de espaços.

Sessões de brainstorming em reuniões com a equipe e usuários-chave. Todas as informações foram consolidadas no Documento de Visão e na Especificação de Requisitos.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |